АДМИНИСТРАЦИЯ

СТАРОКАЛИТВЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РОССОШАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  11.12.2024г. № 102

с. Старая Калитва

- О внесении изменений в постановление администрации Старокалитвенского сельского поселения от 21.12.2020 г. № 94 «Об утверждении муниципальной программы Старокалитвенского сельского поселения Россошанского муниципального района «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Старокалитвенского сельского поселения»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Старокалитвенского сельского поселения от 01.12.2020 года № 82 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Старокалитвенского сельского поселения», в целях повышения эффективности расходов бюджета Старокалитвенского сельского поселения, администрация Старокалитвенского сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

- Внести в муниципальную программу Старокалитвенского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Старокалитвенского сельского поселения» утвержденную постановлением администрации Старокалитвенского сельского поселения от 21.12.2020 года № 94 следующие изменения:

1) Продлить срок действия программы до 2027г.

2) Изложить муниципальную программу в новой редакции согласно приложению.

2. Финансирование программы осуществляется в рамках бюджетных средств, предусмотренных в бюджете Старокалитвенского сельского поселения на очередной финансовый год.

- Опубликовать настоящее постановление в официальном вестнике администрации Старокалитвенского сельского поселения Россошанского муниципального района и разместить на официальном сайте в сети Интернет.

- Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

- Контроль исполнения настоящего постановления возложить на главу Старокалитвенского сельского поселения.

| Глава Старокалитвенского сельского поселения |  | Е.В.Кондратович |
| --- | --- | --- |

- Приложение

- к постановлению администрации Старокалитвенского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области

- от  11.12.2024 г. № 102

Муниципальная программа

Старокалитвенского сельского поселения Россошанского

муниципального района

«Обеспечение доступным и комфортным жильём

и коммунальными  услугами населения Старокалитвенского сельского поселения»

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СТАРОКАЛИТВЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОССОШАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ И КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ НАСЕЛЕНИЯ СТАРОКАЛИТВЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

(далее-Программа)

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Старокалитвенского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области |
| --- | --- |
| Исполнитель муниципальной программы | Администрация Старокалитвенского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области |
| Подпрограммы муниципальной программы | Подпрограмма 1. «Развитие градостроительной деятельности Старокалитвенского сельского поселения» Подпрограмма 2. «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения Старокалитвенского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области» |
| Цели муниципальной программы | Повышение качества жилищного обеспечения населения Старокалитвенского сельского поселения Россошанского муниципального района путем повышения доступности жилья и обеспечения устойчивого развития территории поселения. |
| Задачи муниципальной программы | Повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения Старокалитвенского сельского поселения Россошанского муниципального района. |
| Показатели (индикаторы) муниципальной программы | Исполнение расходных обязательств по реализации программы |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2021 - 2027 годы. |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы (в действующих ценах каждого гола реализации муниципальной программы) | Объем финансирования муниципальной программы Старокалитвенского сельского поселения Россошанского муниципального района «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами населения Старокалитвенского сельского поселения», в том числе по источникам и годам финансирования (тыс. рублей): Год; Всего; Федера льный бюджет; Областной бюджет; Местный бюджет; Внебюд жетные источкики. Всего; 17 235,7; 0; 7 267,5; 9 968,2; 0. 2021; 1 675,1; 0; 118,9; 1556,2; 0. 2022; 4 146,0; 0; 2277,0; 1869,0; 0. 2023; 4 978,2; 0; 2560,0; 2418,2; 0. 2024; 3 486,5; 0; 2 311,6; 1 174,9; 0. 2025; 983,3; 0; 0; 983,3; 0. 2026; 983,3; 0; 0; 983,3; 0. 2027; 983,3; 0; 0; 983,3; 0. |

| Подпрограмма 1. «Развитие градостроительной деятельности Старокалитвенского сельского поселения» муниципальной программы Старокалитвенского сельского поселения Россошанского муниципального района «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами населения Старокалитвенского сельского поселения» ПАСПОРТ Подпрограмма 1. Развитие градостроительной деятельности Старокалитвенского сельского поселения (далее – Подпрограмма) |  |
| --- | --- |
| Исполнитель подпрограммы | Администрация Старокалитвенского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области |
| Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы | 1. Актуализация документов территориального планирования |
| Цели подпрограммы муниципальной программы | Формирование эффективной системы пространственного развития и административно-территориального устройства на территории Старокалитвенского сельского поселения. Создание комфортных условий проживания населения и устойчивого развития территорий области посредством определения границ населенных пунктов |
| Задачи подпрограммы | Обеспечение своевременной актуализации и приведения в соответствие требованиям действующего законодательства документов территориального планирования Старокалитвенского сельского поселения Россошанского муниципального района. Установление границ населенных пунктов Старокалитвенского сельского поселения |
| Показатели (индикаторы) подпрограммы | Наличие актуализированной схемы территориального планирования Старокалитвенского сельского поселения Россошанского муниципального района |
| Сроки реализации подпрограммы | 2021-2027 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы) | Объем финансирования Подпрограммы 1 «Развитие градостроительной деятельности Старокалитвенского сельского поселения», в том числе по источникам и годам финансирования (тыс. рублей): Год; Всего; Федера льный бюджет; Областной бюджет; Местный бюджет; Внебюд жетные источники. Всего; 1099,0; 0; 0; 1099,0; 0. 2021; 219,2; 0; 0; 219,2; 0. 2022; 379,8; 0; 0; 379,8; 0. 2023; 500,0; 0; 0; 500,0; 0. 2024; 0; 0; 0; 0; 0. 2025; 0; 0; 0; 0; 0. 2026; 0; 0; 0; 0; 0. 2027; 0; 0; 0; 0; 0. |

| Подпрограмма 2. «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения Старокалитвенского сельского поселения» муниципальной программы Старокалитвенского сельского поселения Россошанского муниципального района «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами населения Старокалитвенского сельского поселения» Паспорт Подпрограмма 2. «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения Старокалитвенского сельского поселения» (далее – подпрограмма) |  |
| --- | --- |
| Исполнитель подпрограммы | Администрация Старокалитвенского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области |
| Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы | Основное мероприятие 1. Содержание и модернизация жилищно–коммунального комплекса 2. Софинансирование фонда капитального ремонта многоквартирных домов 3. Организация системы накопления твердых коммунальных отходов |
| Цели подпрограммы муниципальной программы | Улучшение качества услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства, развитие инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства. |
| Задачи подпрограммы | Устранение неисправностей, развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры. |
| Показатели (индикаторы) подпрограммы | Количество аварий на объектах коммунальной инфраструктуры. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2021-2027 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы муниципальной программы) | Объем финансирования Подпрограммы 2 «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения Старокалитвенского сельского поселения», в том числе по источникам и годам финансирования (тыс. рублей): Год; Всего; Федера льный бюджет; Областной бюджет; Местный бюджет; Внебюд жетные источники. Всего; 16 136,7; 0; 7 267,5; 8 869,2; 0. 2021; 1 455,9; 0; 118,9; 1 337,0; 0. 2022; 3 766,2; 0; 2 277,0; 1 489,2; 0. 2023; 4 478,2; 0; 2 560,0; 1 918,2; 0. 2024; 3 486,5; 0; 2 311,6; 1 174,9; 0. 2025; 983,3; 0; 0; 983,3; 0. 2026; 983,3; 0; 0; 983,3; 0. 2027; 983,3; 0; 0; 983,3; 0. |

Приоритеты муниципальной политики, цели, задачи в сфере реализации

муниципальной программы Старокалитвенского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Старокалитвенского сельского поселения»

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы Старокалитвенского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Старокалитвенского сельского поселения» (далее - муниципальная программа) определены на основе: Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; Закона Воронежской области от 20.12.2018 №168-ОЗ «О Стратегии социально-экономического развития Воронежской области на период до 2035 года»; решения Совета народных депутатов Россошанского муниципального района Воронежской области от 12.12.2018 № 26 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Россошанского муниципального района Воронежской области до 2035 года».

В числе приоритетов определены следующие направления муниципальной политики в жилищной сфере и градостроительстве:

- создание условий для устойчивого развития территории Старокалитвенского сельского поселения;

- создание условий для повышения инвестиционной привлекательности Старокалитвенского сельского поселения;

- мониторинг, актуализация и комплексный анализ градостроительной документации Старокалитвенского сельского поселения;

- обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся на территории Старокалитвенского сельского поселения посредством уточнения границ муниципальных образований и установления границ населенных пунктов;

-создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории Старокалитвенского сельского поселения Россошанского муниципального района;

- стимулирование жилищного и коммунального строительства, деловой активности и производства, торговли, науки, туризма и отдыха;

Основной целью программы является повышение качества жилищного обеспечения населения Старокалитвенского сельского поселения Россошанского муниципального района путем повышения доступности жилья и обеспечения устойчивого развития территории поселения.

Осуществление поставленной цели требует решения задачи по повышению доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения Старокалитвенского сельского поселения Россошанского муниципального района;

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы Старокалитвенского сельского поселения Россошанского муниципального района «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Старокалитвенского сельского поселения» и их значениях указаны в Приложении 1 к Программе.

Методики расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы Старокалитвенского сельского поселения Россошанского муниципального района «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Старокалитвенского сельского поселения» указаны в Приложении 2 к Программе.

Перечень основных мероприятий и мероприятий, реализуемых в рамках муниципальной программы Старокалитвенского сельского поселения Россошанского муниципального района «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Старокалитвенского сельского поселения» указаны в Приложении 3 к Программе.

Расходы бюджета Старокалитвенского сельского поселения на реализацию муниципальной программы Старокалитвенского сельского поселения Россошанского муниципального района «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Старокалитвенского сельского поселения» указаны в Приложении 4 к Программе.

Приложение 1 к муниципальной программе

Старокалитвенского сельского поселения Россошанского муниципального района

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами

населения Старокалитвенского сельского поселения»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, показателя (индикатора) |  | Пункт Федерального плана статистических работ | Ед. измерения | Значение показателя (индикатора) по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  | Показатель (индикатор)предусмотрен |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Стратегией социально-экономического развития Россошанского муниципального района период до 2035 года | Перечнем показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления, перечнем региональных показателей эффективности развития |
|  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
|  |  | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА Старокалитвенского сельского поселения Россошанского муниципального района «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Старокалитвенского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Исполнение расходных обязательств по реализации программы |  |  | % | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |  |  |
|  |  | ПОДПРОГРАММА 1 «Развитие градостроительной деятельности Старокалитвенского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основное мероприятие 1. «Актуализация документов территориального планирования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Наличие актуализированной Схемы территориального планирования Старокалитвенского сельского поселения Россошанского муниципального района |  |  | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
|  |  | ПОДПРОГРАММА 2 «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения Старокалитвенского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основное мероприятие 1 Содержание и модернизация жилищно–коммунального комплекса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Количество аварий на объектах коммунальной инфраструктуры |  |  | ед. | 10 | 10 | 8 | 6 | 6 | 4 | 2 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель (индикатор)предусмотрен |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | Стратегией социально-экономического развития Россошанского муниципального района период до 2035 года | Перечнем показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления, перечнем региональных показателей эффективности развития |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |

Приложение 2

к муниципальной программе Старокалитвенского сельского поселения Россошанского муниципального района «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Старокалитвенского сельского поселения»

Методики

расчета показателей (индикаторов)

муниципальной программы Старокалитвенского сельского поселения Россошанского муниципального района «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Старокалитвенского сельского поселения»

| N п/п |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, показателя (индикатора) |  |  |  | Единицы измерения |  |  |  | Алгоритм расчета показателя (индикатора), источники данных для расчета показателя (индикатора) |  | Срок предоставления информации о фактическом значении показателя (индикатора) за отчетный год |  | Орган, ответственный за сбор данных для расчета показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА Старокалитвенского сельского поселения Россошанского муниципального района «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Старокалитвенского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Исполнение расходных обязательств по реализации программы |  |  |  | ед. |  |  |  | Фактическое значение показателя рассчитывается как отношение кассовых расходов на реализацию программы к плановым расходам в соответствии с кассовым планом на конец отчетного периода |  | 20 января года следующего за отчетным |  | Администрация Старокалитвенского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области |  |
| ПОДПРОГРАММА 1 «Развитие градостроительной деятельности Старокалитвенского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. Актуализация документов территориального планирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  |  | Наличие актуализированной Схемы территориального планирования Старокалитвенского сельского поселения Россошанского муниципального района |  |  |  | Ед. |  | Показатель формируется по результатам актуализации и утверждения Схемы территориального планирования Старокалитвенского сельского поселения Россошанского муниципального района в новой редакции |  | 20 января года следующего за отчетным |  | Администрация Старокалитвенского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области |  |
| ПОДПРОГРАММА 2 «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения Старокалитвенского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 Содержание и модернизация жилищно–коммунального комплекса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 |  |  |  | Количество аварий на объектах коммунальной инфраструктуры |  |  |  | Ед. |  | Показатель формируется исходя из фактического количества аварий, произошедших на объектах коммунальной инфраструктуры в отчетном году |  | 20 января года следующего за отчетным |  | Администрация Старокалитвенского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области |

Приложение 3

к муниципальной программе Старокалитвенского сельского поселения  Россошанского муниципального района «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Старокалитвенского сельского поселения»

Перечень

основных мероприятий подпрограмм и мероприятий,

реализуемых в рамках муниципальной программы Старокалитвенского сельского поселения Россошанского муниципального района «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Старокалитвенского сельского поселения»

| Статус | Наименование основного мероприятия муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы | Наименование мероприятия/содержание основного мероприятия | Срок реализации | Исполнитель | Ожидаемый результат реализации основного мероприятия/мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА Старокалитвенского сельского поселения Россошанского муниципального района «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Старокалитвенского сельского поселения» |  |  |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 1 «Развитие градостроительной деятельности Старокалитвенского сельского поселения» |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Актуализация документов территориального планирования | Наличие актуализированной Схемы территориального планирования Старокалитвенского сельского поселения Россошанского муниципального района | 2021 – 2027 годы | Администрация Старокалитвенского сельского поселения Россошанского муниципального района | Наличие актуальных документов территориального планирования поселения и их реализация. |
| ПОДПРОГРАММА 2 «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения Старокалитвенского сельского поселения» |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Содержание и модернизация жилищно–коммунального комплекса | Модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, проведение своевременного текущего ремонта | 2021 – 2027 годы | Администрация Старокалитвенского сельского поселения Россошанского муниципального района | Обеспечение качественными и своевременными услугами ЖКХ населения Старокалитвенского сельского поселения. |

Приложение 4 к муниципальной программе Старокалитвенского сельского поселения Россошанского муниципального района «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Старокалитвенского сельского поселения»

Расходы бюджета Старокалитвенского сельского поселения на реализацию муниципальной программы Старокалитвенского сельского поселения Россошанского муниципального района «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами

населения Старокалитвенского сельского поселения»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Наименование ответственного исполнителя, исполнителя - главного распорядителя средств бюджета Старокалитвенского сельского поселения (далее - ГРБС) | Всего | Расходы бюджета, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | в том числе по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Первый год реализации (2021 год), всего |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|  |  |  |  | всего (бюджетные ассигнования, предусмотренные решением СНД о бюджете поселения | в том числе по источникам: |  |  | (второй год реализации) | (третий год реализации) | четвертый год реализации) | (пятый год реализации) | (шестой год реализации) | (седьмой год реализации) |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Старокалитвенского сельского поселения» | Всего | 17235,7 | 1675,1 | 0 | 118,9 | 1556,2 | 4146,0 | 4978,2 | 3486,5 | 983,3 | 983,3 | 983,3 |
|  |  | в том числе по ГРБС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Старокалитвенского сельского поселения Россошанского муниципального района | 17235,7 | 1675,1 | 0 | 118,9 | 1556,2 | 4146,0 | 4978,2 | 3486,5 | 983,3 | 983,3 | 983,3 |
| ПОДПРОГРАММА 1 | «Развитие градостроительной деятельности Старокалитвенского сельского поселения» | Всего | 1099,0 | 219,2 | 0 | 0 | 219,2 | 379,8 | 500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Старокалитвенского сельского поселения Россошанского муниципального района | 1099,0 | 219,2 | 0 | 0 | 219,2 | 379,8 | 500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1 | «Актуализация документов территориального планирования» | Всего | 1099,0 | 219,2 | 0 | 0 | 219,2 | 379,8 | 500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Старокалитвенского сельского поселения Россошанского муниципального района | 1099,0 | 219,2 | 0 | 0 | 219,2 | 379,8 | 500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПОДПРОГРАММА 2 | Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения Старокалитвенского сельского поселения» | Всего | 12776,7 | 1455,9 | 0 | 118,9 | 1337,0 | 3766,2 | 4478,2 | 1125,2 | 975,6 | 975,6 |  |
|  |  | в том числе по ГРБС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Старокалитвенского сельского поселения Россошанского муниципального района | 16136,7 | 1455,9 | 0 | 118,9 | 1337,0 | 3766,2 | 4478,2 | 3486,5 | 983,3 | 983,3 | 983,3 |
| Основное мероприятие 1 | Содержание и модернизация жилищно–коммунального комплекса | Всего | 11141,9 | 1448,5 | 0 | 118,9 | 1329,6 | 1194,6 | 4470,2 | 1109,6 | 973,0 | 973,0 | 973,3 |
|  |  | в том числе по ГРБС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Старокалитвенского сельского поселения Россошанского муниципального района | 11141,9 | 1448,5 | 0 | 118,9 | 1329,6 | 1194,6 | 4470,2 | 1109,6 | 973,0 | 973,0 | 973,3 |
| Основное мероприятие 2 | Софинансирование фонда капитального ремонта многоквартирных домов | Всего | 69,3 | 7,4 | 0 | 0 | 7,4 | 7,4 | 8,0 | 15,6 | 10,3 | 10,3 | 10,3 |
|  |  | в том числе по ГРБС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Старокалитвенского сельского поселения Россошанского муниципального района | 69,3 | 7,4 | 0 | 0 | 7,4 | 7,4 | 8,0 | 15,6 | 10,3 | 10,3 | 10,3 |
| Основное мероприятие 3 | Организация системы накопления твердых коммунальных отходов | Всего | 4925,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2564,2 | 0 | 2361,3 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Старокалитвенского сельского поселения Россошанского муниципального района | 4925,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2564,2 | 0 | 2361,3 | 0 | 0 | 0 |