# АДМИНИСТРАЦИЯ

# СТАРОКАЛИТВЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# РОССОШАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

# ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

# Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

От 02.04.2024 года № 19/8-р

с. Старая Калитва

Об утверждении плана реализации муниципальной программы Старокалитвенского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Старокалитвенском сельском поселении» на 2024 год

В соответствии с постановлением администрации Старокалитвенского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области от 01.12.2020г. № 82 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Старокалитвенского сельского поселения», с постановлением администрации Старокалитвенского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области от 02.04.2024 г. № 40 «Об утверждении муниципальной программы Старокалитвенского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Старокалитвенском сельском поселении»:

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Старокалитвенского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Старокалитвенском сельском поселении» на 2024 год согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на главу Старокалитвенского сельского поселения.

Глава Старокалитвенского сельского поселения Е.В.Кондратович

Приложение

к распоряжению администрации Старокалитвенского сельского поселения от 02.04.2024 года № 19/8-р

План

реализации муниципальной программы Старокалитвенского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Старокалитвенском сельском поселении» на 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ожидаемый непосредственный результат реализации муниципальной программы, подпрограммы (краткое описание). Содержание основного мероприятия (мероприятия) | Исполнитель мероприятия (иной главный распорядитель средств бюджета Старокалитвенского сельского поселения), Ф.И.О., должность исполнителя) | Код бюджетной классификации (в соответствии с решением СНД о бюджете Старокалитвенского сельского поселения) (далее - КБК) | Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы (тыс. рублей) (в соответствии с решением СНД о бюджете Старокалитвенского сельского поселения) | | | |
| всего | в том числе по источникам | | |
| федеральный бюджет | областной бюджет | Местный бюджет |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Старокалитвенском сельском поселении» | Достижение плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы на 2024 год | Всего, в том числе в разрезе ГРБС: |  | 333,5 | 0 | 0 | 200,1 |
| администрация Старокалитвенского сельского поселения | х | 333,5 | 0 | 0 | 200,1 |
| Основное мероприятие 1 | Содержание уличного освещения | Создание благоприятных условий проживания населения на территории поселения. Улучшение состояния уличного освещения поселения | Всего, в том числе в разрезе ГРБС: |  | 333,5 | 0 | 0 | 200,1 |
| администрация Старокалитвенского сельского поселения | всего | 333,5 | 0 | 0 | 200,1 |
| 914050330002S8670200 | 133,4 | 0 | 106,7 | 26,7 |
| 91405033000298670200 | 200,1 | 0 |  | 200,1 |